# Plan de Pruebas – Proyecto PlayGroup Piececitas

Objetivo

El objetivo del plan de pruebas es verificar la correcta operación del sistema web PlayGroup Piececitas, asegurando que cada módulo cumpla con los requerimientos funcionales definidos y que la plataforma sea estable, segura y fácil de usar tanto para terapeutas como para apoderados.

Alcance

Las pruebas abarcan los siguientes módulos y funcionalidades principales del sistema:

- Inicio de sesión y autenticación de usuarios.

- Registro y administración de pacientes.

- Gestión de agenda y disponibilidad de terapeutas.

- Registro de sesiones terapéuticas y fichas clínicas.

- Generación de informes en formato PDF.

- Envío de notificaciones automáticas.

- Visualización del portal del apoderado.

- Dashboard administrativo y métricas.

Estrategia de Pruebas

Se aplicaron pruebas funcionales, de integración y usabilidad, ejecutadas de forma iterativa durante los sprints definidos bajo la metodología SCRUM.

Responsables:

- Thomas Foncea: pruebas de interfaz y flujo de usuario (frontend).

- Eduardo Otarola: validación visual, experiencia de usuario y diseño.

- Alessandro Rojas: pruebas de integración con base de datos y backend.

Entorno de Pruebas

| Elemento | Configuración |
| --- | --- |
| Frontend | React 18 sobre Node.js |
| Backend | Express y PostgreSQL |
| Navegadores | Google Chrome, Microsoft Edge |
| Herramientas | Postman (API), Trello (seguimiento), VS Code |
| Sistema Operativo | Windows 11 |

| ID | Funcionalidad | Descripción | Resultado Esperado | Escenario 1 | Escenario 2 | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | Registro de Usuario | Validar el registro con todos los campos obligatorios completos | Usuario registrado con éxito | Campos completados correctamente y email válido | Campos faltantes: mostrar error de validación | Aprobado |
| CP-002 | Login con credenciales válidas | Ingreso con email y contraseña correctos | Acceso al sistema con redirección al dashboard correspondiente según el rol | Usuario con rol Terapeuta Titular | Usuario con rol Apoderado | Aprobado |
| CP-003 | Recuperar contraseña | Solicitud de recuperación de contraseña por email | Envío de correo con enlace para reestablecer contraseña | Email registrado en el sistema | Email no registrado: mostrar mensaje de error | Aprobado |
| CP-004 | Crear perfil de terapeuta | Completar formulario con datos válidos | Perfil creado exitosamente y visible en listado de terapeutas | Terapeuta Titular ingresa nuevo terapeuta colaborador | Intento de creación duplicada: error de validación | Aprobado |
| CP-005 | Aprobar terapeuta colaboradora | Validar flujo de aprobación con notificación automática | Estado del terapeuta cambia a "Aprobado" y se notifica | Aprobación desde perfil de administrador | Intento de aprobación con datos incompletos | Aprobado |
| CP-006 | Asignar permisos por rol | Validar restricciones de acceso según tipo de usuario | Acceso permitido o denegado correctamente | Administrador accede a gestión de reportes | Apoderado intenta acceder a gestión de usuarios: acceso denegado | Aprobado |
| CP-007 | Gestión de disponibilidad | Crear y editar bloques horarios correctamente | Disponibilidad guardada y visible en el calendario | Crear un horario nuevo sin solapamiento | Crear horario en solapamiento: mostrar error | Aprobado |
| CP-008 | Agendamiento de sesión | Agendar sesión según disponibilidad del terapeuta | Sesión registrada correctamente en agenda | Terapeuta con espacio disponible | Terapeuta sin espacio: sistema sugiere alternativa | Aprobado |
| CP-009 | Cancelar sesión agendada | Cancelar sesión con notificación al apoderado | Sesión marcada como cancelada y notificación enviada | Cancelación con 24h de anticipación | Cancelación el mismo día: se registra en historial | Aprobado |
| CP-010 | Agendar sesión recurrente | Crear sesiones semanales con repetición automática | Todas las sesiones se agendan correctamente | Repetir sesión semanal por 1 mes | Repetir con días feriados: sistema omite esos días | Aprobado |
| CP-011 | Registrar nuevo paciente | Validar ingreso de información básica del paciente | Paciente creado con ID único | Todos los datos ingresados correctamente | Falta de campo obligatorio: error mostrado | Aprobado |
| CP-012 | Crear ficha clínica digital | Completar campos con datos clínicos estructurados | Ficha creada y guardada con log de cambios | Terapeuta titular completa ficha tras sesión | Terapeuta colaboradora intenta editar campos restringidos | Aprobado |
| CP-013 | Registrar sesión clínica | Ingreso de objetivos y observaciones post sesión | Registro exitoso y opción de guardar como borrador o definitivo | Terapeuta guarda como definitivo | Terapeuta guarda como borrador | Aprobado |
| CP-014 | Seguimiento de progreso | Visualizar gráficos e indicadores por paciente | Dashboard generado con información actualizada | Usuario visualiza evolución del paciente por semanas | Usuario exporta PDF del progreso | Aprobado |
| CP-015 | Reemplazo automático | Ausencia activa algoritmo de búsqueda de reemplazo | Terapeuta reemplazante asignado correctamente | Terapeuta ausente notifica y sistema asigna colaboradora | No hay reemplazo disponible: se notifica administrador | Aprobado |
| CP-016 | Registro de ausencias | Validar registro manual y automático por parte del sistema | Ausencia queda registrada y asociada a terapeuta | Terapeuta marca ausencia manualmente | Sistema detecta inasistencia por sesión no realizada | Aprobado |
| CP-017 | Notificación de reemplazo | Enviar alerta de reemplazo asignado al terapeuta y apoderado | Notificación enviada correctamente y confirmación registrada | Notificación por email + sistema | Notificación push en app móvil | Aprobado |
| CP-018 | Generar reporte PDF | Crear informe clínico y exportar a PDF con logo | Documento generado correctamente con datos | Administrador genera resumen ejecutivo | Terapeuta genera informe completo con firma | Aprobado |
| CP-019 | Dashboard de métricas | Visualizar KPIs por terapeuta y paciente | Panel dinámico muestra datos en tiempo real | KPIs filtrados por sesión mensual | KPIs por paciente específico | Aprobado |
| CP-020 | Acceso apoderado | Visualizar agenda e informes del hijo/a | Acceso limitado solo a vista autorizada | Apoderado ingresa y descarga informe clínico | Apoderado intenta modificar ficha: acceso denegado | Aprobado |
| CP-021 | Chat interno | Enviar mensajes en tiempo real con historial | Comunicación fluida entre perfiles internos | Terapeuta escribe mensaje a colaboradora | Administrador responde desde panel de gestión | Aprobado |

Resultados de las Pruebas

Del total de 21 casos de prueba, el 100% fue aprobado exitosamente. Todas las funcionalidades críticas, como el sistema de agendamiento, reemplazos, fichas clínicas y generación de reportes, se comportaron conforme a los criterios definidos en las historias de usuario.

Conclusión del Plan de Pruebas

Las pruebas demostraron que el sistema PlayGroup Piececitas cumple con los requerimientos funcionales, técnicos y de usabilidad, ofreciendo una plataforma estable, coherente y confiable.

El equipo concluye que el sistema está listo para ser liberado en su versión piloto, quedando solo ajustes menores relacionados con optimización de rendimiento y experiencia de usuario.