## 1. Introducción

La documentación de stakeholders del proyecto PlayGroup Piececitas tiene como propósito identificar a todas las partes interesadas, definir sus funciones, nivel de influencia, expectativas y la forma en que interactúan con el proyecto.
Esto permite asegurar una comunicación clara, reducir riesgos asociados a malentendidos y alinear las decisiones del equipo con los requerimientos del cliente.

## 2. Stakeholders Identificados

A continuación, se presentan los principales stakeholders involucrados en la planificación, diseño, desarrollo y validación del sistema.

| Tipo de Stakeholder | Nombre / Rol | Interés en el Proyecto | Nivel de Influencia | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente Principal | Centro Terapéutico PlayGroup Piececitas (Terapeutas Titulares) | Contar con una plataforma que gestione citas, fichas clínicas y comunicación con familias. | Alta | Validar requerimientos, revisar avances y aprobar entregas. |
| Equipo de Desarrollo | Thomas Foncea, Eduardo Otarola, Alessandro Rojas | Desarrollar, documentar y entregar la plataforma completa. | Alta | Diseñar, programar, probar y documentar el sistema. |
| Usuarios Finales | Terapeutas Colaboradoras y Apoderados | Utilizar la plataforma para registrar sesiones, gestionar agenda y visualizar información clínica. | Media | Usar el sistema y proporcionar retroalimentación. |
| Administradora del Centro | Encargada de Coordinación | Mantener información actualizada y asegurar el correcto uso operativo del sistema. | Media | Administrar usuarios, revisar reportes y controlar disponibilidad. |
| Apoderados | Padres o Tutores | Acceder al progreso de los niños y recibir notificaciones. | Baja | Revisar información y asistir a sesiones programadas. |

## 3. Matriz RACI del Proyecto PlayGroup Piececitas

La matriz permite clarificar las responsabilidades de cada stakeholder en las principales actividades del proyecto.

| Actividad / Fase | Equipo Desarrollo | Cliente (Terapeutas Titulares) | Docente Supervisor DUOC UC | Usuarios Finales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requerimientos | R | C | A | I |
| Diseño del Sistema y UML | R | C | A | I |
| Desarrollo Backend/Frontend | R | I | C | I |
| Diseño de Interfaces (Figma) | R | C | I | I |
| Pruebas Funcionales | R | C | A | I |
| Validación y Ajustes Finales | R | A | C | I |
| Documentación Técnica | R | I | A | I |
| Presentación Final | R | A | A | I |

Leyenda

- R – Responsable: Ejecuta la actividad.

- A – Aprobador: Valida o autoriza.

- C – Consultado: Entrega retroalimentación.

- I – Informado: Recibe actualizaciones del avance.

## 4. Gestión de Stakeholders

La gestión se llevó a cabo mediante:
✔ Reuniones iterativas (Kickoff, revisión de requerimientos, validaciones)
✔ Comunicación directa con las terapeutas vía WhatsApp y correo electrónico
✔ Uso de herramientas colaborativas (Trello, Google Drive y Figma)
✔ Entregas periódicas de prototipos, diagramas y documentación técnica

Esta estrategia permitió mantener una alineación constante entre el equipo de desarrollo y las necesidades reales del centro terapéutico.

## 5. Conclusión

La correcta identificación y documentación de los stakeholders permitió mantener claridad en los roles, reducir riesgos de comunicación y asegurar que las funcionalidades desarrolladas correspondieran a las necesidades reales del cliente.
El uso de la matriz RACI fortaleció la organización interna del equipo y aseguró la trazabilidad de todas las decisiones relevantes del proyecto.