Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, se ha completado el levantamiento detallado de requerimientos funcionales y no funcionales, siguiendo el estándar IEEE 830. Estos se organizaron en módulos clave: Gestión de Usuarios, Agendamiento, Comunicación, Fichas Clínicas, Dashboard y Notificaciones. Se modelaron diagramas de casos de uso en UML, incluyendo actores (Administrador, Terapeuta, Apoderado y Sistema), con relaciones <<include>> y <<extend>>, reflejando flujos normales y alternativos. Paralelamente, se diseñó una Carta Gantt con la planificación temporal completa del proyecto, y se comenzó la definición del modelo entidad-relación inicial, cuidando aspectos de integridad y eficiencia. Se optó por una arquitectura basada en microservicios con React, Node.js y PostgreSQL, pensada para despliegue en AWS o GCP. Además, se desarrolló un diagrama de actividades que representa los flujos críticos del sistema (agendamiento, reemplazos, sesiones). |
| --- | --- |
| Objetivos | - Analizar y documentar los requerimientos del sistema, considerando las necesidades de cada actor involucrado (Administrador, Terapeuta, Apoderado y Sistema), utilizando el estándar IEEE 830. - Diseñar modelos UML representativos, tales como diagramas de casos de uso y actividades, para representar funcionalmente la plataforma y sus flujos críticos. - Establecer una planificación inicial efectiva, mediante una carta Gantt que organiza las fases del proyecto, los responsables, y las fechas clave de desarrollo. - Definir una arquitectura tecnológica adecuada, que incluye el uso de microservicios, React, Node.js y PostgreSQL como base para el desarrollo del MVP. |
| Metodología | La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto APT es Scrum, un marco ágil que permite una planificación iterativa e incremental. Durante esta fase inicial, se llevó a cabo el levantamiento de requerimientos y planificación del MVP, organizando las funcionalidades en épicas e historias de usuario priorizadas, distribuidas en sprints. Se realizaron reuniones de planificación para definir los entregables clave de cada sprint, así como la asignación de roles y tareas. Esta metodología ha permitido mantener una visión clara del progreso, facilitando la adaptación continua frente a requerimientos emergentes, y asegurando la entrega gradual de valor. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas, Documentos | 2 días | Thomas | Completado | Ninguno |
| Diseño UML | Diagramas de casos de uso y actividades | Draw.io, PlantUML | 3 días | Thomas | Completado | Ninguno |
| Modelado de Datos | Modelo ER inicial | MySQL Workbench | 2 días | Alessandro | En curso | Optimización del modelo |
| Planificación | Carta Gantt | Excel, GanttProject | 1 día | Thomas | Completado | Ninguno |
| Tecnologías | Selección de stack | Investigación | 1 día | Eduardo | Completado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado: - Claridad en los objetivos iniciales del sistema: La definición temprana del alcance, junto con el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, permitió estructurar los módulos clave del sistema desde el inicio, optimizando los esfuerzos del equipo. - Aplicación de metodología ágil Scrum: La organización del trabajo en sprints, junto con la priorización de historias de usuario, ha facilitado el seguimiento de avances, la retroalimentación temprana y la entrega incremental de valor. - Compromiso del equipo: La comunicación fluida y la asignación de responsabilidades claras dentro del equipo han favorecido la ejecución efectiva de actividades como el modelado UML, la planificación en Gantt y el diseño inicial de la base de datos. - Apoyo docente y claridad en las rúbricas: La guía entregada por el docente, junto con los documentos de avance, han permitido mantener alineado el trabajo con los entregables esperados. Factores que han dificultado: - Carga académica y laboral: La simultaneidad de asignaturas y responsabilidades personales ha dificultado el cumplimiento estricto del cronograma original. - Ajustes en los requerimientos: Durante el análisis inicial, surgieron mejoras en la definición de funcionalidades y actores del sistema, lo cual implicó revisar diagramas y redefinir prioridades de desarrollo. - Soluciones implementadas: - Se reajustó la planificación temporal, actualizando la carta Gantt con nuevos hitos realistas. - Se priorizaron los módulos fundamentales del MVP, permitiendo avanzar sin comprometer la calidad del entregable. - Se dividieron responsabilidades dentro del equipo, delegando tareas de documentación, diseño y desarrollo para equilibrar la carga.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto APT se realizaron ajustes menores, principalmente en la priorización y calendarización de tareas. No fue necesario eliminar actividades, pero sí reordenar el cronograma inicialmente definido para adecuarse a los tiempos reales de desarrollo y carga académica. Ajustes realizados: - Reprogramación de la elaboración del modelo entidad-relación, debido a que surgieron correcciones necesarias en los atributos y relaciones tras los primeros diagramas UML. - Ajustes en los requerimientos funcionales, especialmente en la definición de actores y privilegios, para alinear el diseño con una visión más realista del sistema final. - Refuerzo del modelado UML, agregando fronteras del sistema, relaciones extendidas e incluidas, y un mayor desglose de los casos de uso por actor, a solicitud del docente y para mejorar la claridad del sistema. Justificación de los ajustes: Estos cambios fueron necesarios para garantizar la calidad del entregable, responder a observaciones docentes y mejorar la estructura lógica del sistema. Además, la metodología Scrum permitió gestionar estos cambios sin afectar significativamente el progreso, mediante la planificación y revisión en sprints.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades retrasadas: - Diseño final del modelo entidad-relación validado: Si bien se realizó un bosquejo preliminar del modelo de base de datos, su validación con los estándares finales se ha postergado debido a observaciones que exigieron ajustes en nombres de atributos, relaciones y reglas de integridad referencial. Actividad no iniciada: - Desarrollo funcional del prototipo (MVP): Aún no se ha comenzado el desarrollo técnico del prototipo, ya que se priorizó dejar completamente cerradas las fases de documentación, modelado UML y arquitectura del sistema. Motivos de los retrasos: Los ajustes derivados de observaciones del docente, la alta carga académica y la necesidad de asegurar la coherencia entre los diagramas y los requerimientos han ocasionado una ligera replanificación de los sprints. Estrategias para retomar el ritmo: - Replanificación de sprints: Se reorganizará la planificación de los sprints para acoplar el diseño del modelo entidad-relación y el inicio del desarrollo MVP en paralelo. - Uso de herramientas colaborativas (Draw.io, GitHub, Trello): Para mejorar el flujo de trabajo y distribución de tareas entre los miembros del equipo. - Enfoque incremental: Aplicar un enfoque iterativo para avanzar con partes funcionales del sistema mientras se siguen afinando detalles estructurales.