# Acta de Reunión

Nombre de la Empresa: PlayGroup PIECECITAS

Dirección: Avenida Las Condes 12345, Oficina 303

Ciudad, Estado, Código Postal: Santiago, Región Metropolitana, 7591234

Fecha: 22 de Agosto  de 2025

Hora:  19.30 PM a 20:30PM

Ubicación: Reunión virtual vía Google Meet (link compartido previamente con las participantes)

Presidida por: Thomas Foncea Vidal , Eduardo Otarola, Alessandro Rojas

## Objetivos de la Reunión

El objetivo principal de esta primera reunión fue presentar la idea central del proyecto “PlayGroup Piececitas”, una plataforma web orientada a la gestión de terapias infantiles, y definir las necesidades funcionales que el sistema deberá abordar.

Durante la sesión, se discutió la problemática actual del centro terapéutico, la falta de una herramienta tecnológica para la coordinación entre terapeutas y apoderados, y las oportunidades de mejora a través de la automatización de procesos de agenda, fichas clínicas y reemplazos.

## Revisión de Tareas Pendientes

Al ser la primera reunión formal del proyecto, no existían tareas pendientes de sesiones anteriores.
 Sin embargo, cada integrante presentó avances preliminares relacionados con la idea y el enfoque del sistema:

- Thomas Foncea: presentó la propuesta inicial del proyecto y el levantamiento de requerimientos base, incluyendo los objetivos generales y específicos.

- Eduardo Otarola: compartió ideas para la estructura del backend y la gestión de base de datos, proponiendo el uso de Node.js y PostgreSQL.

- Alessandro Rojas: expuso conceptos iniciales sobre la interfaz y experiencia de usuario (UI/UX), sugiriendo el uso de Figma para el diseño de prototipos.

Estos aportes sirvieron como punto de partida para definir el alcance del sistema y estructurar las primeras etapas de desarrollo.

## Revisión del Cronograma

Durante la reunión, se revisó el cronograma general de actividades correspondiente a la Fase de Inicio y Planificación del proyecto.
 El equipo acordó una duración total de siete semanas, distribuidas en etapas progresivas que incluyen:

- Levantamiento de requerimientos y análisis funcional,

- Diseño de diagramas UML y estructura de base de datos,

- Desarrollo del backend y frontend,

- Pruebas funcionales, documentación y presentación final.

Se estableció que el cronograma seguirá la metodología Scrum, organizando el trabajo en sprints semanales, con revisiones cada viernes para evaluar el cumplimiento de tareas y ajustar tiempos si es necesario.
 El equipo validó la carta Gantt presentada por Thomas Foncea, la cual servirá como guía base para las próximas fases del desarrollo.

## Gestión de Riesgos

Durante la reunión se identificaron los principales riesgos iniciales del proyecto, junto con las estrategias de mitigación correspondientes:

| Riesgo identificado | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retrasos en la entrega de tareas por carga académica o personal | Afecta el cumplimiento de los hitos del cronograma | Establecer reuniones semanales de seguimiento y redistribuir tareas según disponibilidad |
| Falta de claridad en algunos requerimientos funcionales del sistema | Posibles retrabajos o confusiones durante el desarrollo | Realizar validaciones constantes con los stakeholders y documentar los requerimientos en formato IEEE 830 |
| Problemas técnicos en la integración entre backend y frontend | Retrasos en la fase de pruebas o despliegue | Implementar pruebas unitarias y de integración en cada sprint |
| Pérdida de información o fallos en versiones del proyecto | Riesgo de inconsistencias en el código o datos | Mantener control de versiones en GitHub y respaldos periódicos de la base de datos |
| Dificultad en la coordinación del equipo | Desorganización y pérdida de eficiencia | Utilizar Trello y reuniones de sincronización para alinear tareas y prioridades |

El equipo acordó monitorear estos riesgos semanalmente, actualizando su estado y aplicando medidas preventivas en caso de desviaciones del plan de trabajo.

## Nuevas Tareas Asignadas

Como resultado de la reunión, se definieron las primeras tareas a desarrollar por el equipo, con el fin de establecer la base técnica y funcional del proyecto PlayGroup Piececitas.

| Tarea | Responsable(s) | Fecha de Entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Redacción de los requerimientos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830 | Thomas Foncea | 10/09/2025 | Se documentarán en formato profesional para revisión del equipo |
| Diseño del diagrama de casos de uso y estructura de actores principales | Thomas Foncea / Eduardo Otarola | 25/o9/2025 | Utilizar PlantUML o Draw.io para la representación visual |
| Creación del prototipo inicial de interfaz (mockups) | Eduardo Otarola | 09/10/2025 | Prototipo realizado en Figma con base en los requerimientos validados |
| Definición de la arquitectura base del sistema (frontend, backend y base de datos) | Alessandro Rojas (Sandro) | 09/10/2025 | Documentar tecnologías, conexiones y flujo general del sistema |
| Elaboración de la Carta Gantt definitiva del proyecto | Thomas Foncea | 25/10/2025 | Incluir dependencias y duración estimada de cada tarea |
| Preparación de la documentación de soporte y evidencia del avance | Todo el equipo | 25/11/2025 | Se compilarán informes, diagramas y registros de reuniones |

El equipo acordó mantener reuniones de seguimiento semanales para revisar avances, validar entregables y ajustar el plan según las necesidades del proyecto.