# Estados de Avance del Proyecto PlayGroup Piececitas

Durante el desarrollo del proyecto PlayGroup Piececitas, el equipo conformado por Thomas Foncea, Eduardo Otarola y Alessandro Rojas avanzó de manera ordenada y coherente con el plan de trabajo definido, cumpliendo las actividades comprometidas y realizando controles frecuentes mediante reuniones de seguimiento.

El proyecto se gestionó bajo la metodología ágil SCRUM, lo que permitió organizar las tareas en ciclos de trabajo iterativos, priorizar funciones según su importancia para el cliente y revisar avances de forma continua con las terapeutas del centro. Esta dinámica facilitó ajustes oportunos, una comunicación clara y entregas progresivas de valor.

A continuación, se presentan las principales fases abordadas, su nivel de cumplimiento y los hitos más relevantes logrados durante el desarrollo.

Estados de Avance del Proyecto

| Fase | Descripción del Trabajo Realizado | Responsables Principales | Estado / Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Levantamiento de Requerimientos | Se recopilaron las necesidades del centro terapéutico, se definieron los módulos del sistema y se documentaron los requerimientos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830. | Eduardo Otarola | Completado |
| Diseño del Sistema | Se elaboraron los diagramas UML (casos de uso, clases, actividades y modelo de datos), junto con el diseño preliminar de interfaces del sistema en Figma. | Todo el equipo | Completado |
| Planificación del Proyecto | Se definió la planificación general mediante la carta Gantt, la organización del trabajo en iteraciones (SCRUM), la asignación de tareas y la generación de actas de reunión. | Thomas Foncea | Completado |
| Desarrollo del Sistema (Frontend / Backend) | Implementación del sistema utilizando React, Node.js/Express y PostgreSQL. Se desarrolló la gestión de usuarios, agenda, ficha clínica, notificaciones y generación de reportes PDF. | Alessandro Rojas | Completado |
| Pruebas y Validación (QA) | Ejecución de pruebas funcionales, de integración y revisión visual. Se validaron los 21 casos de prueba definidos, corrigiendo ajustes menores. | Todo el equipo | Completado |
| Documentación Final y Cierre del Proyecto | Elaboración del informe técnico final, anexos, plan de pruebas, estados de avance y preparación de la presentación para el cliente. | Todo el equipo | Completado |

### Reuniones Oficiales del Proyecto

| N° de Reunión | Fecha | Temas Principales | Conclusión / Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reunión de Inicio | 18 de agosto de 2025 | Presentación del proyecto, alineación del propósito del sistema, definición de roles del equipo y expectativas del cliente. | Se estableció el enfoque general del proyecto y se acordó utilizar la metodología ágil SCRUM para gestionar el desarrollo. |
| 2. Revisión de Diseño y Casos de Uso | 28 de agosto de 2025 | Revisión de los diagramas UML, arquitectura inicial, módulos del sistema y modelo entidad–relación. | Los diagramas fueron aprobados y se autorizó el inicio de la etapa de desarrollo. |
| 3. Avance del Backend y Componentes del Sistema | 5 de octubre de 2025 | Presentación del progreso en API, base de datos, endpoints, y primeros componentes funcionales del sistema. | Se resolvieron ajustes técnicos, se actualizaron prioridades y se modificó la carta Gantt según los avances reales. |
| 4. Pruebas Funcionales (QA) | 18 de octubre de 2025 | Revisión de funcionalidades, ejecución de pruebas funcionales, de integración y análisis de errores. | Se corrigieron errores menores, se validaron los 21 casos de prueba y se avanzó en la documentación final. |
| 5. Presentación de la Página Web al Cliente | 8 de noviembre de 2025 | Demostración del sistema completo: agenda, fichas clínicas, reportes, comunicación y portal del apoderado. | Las terapeutas validaron la versión final, se obtuvieron comentarios positivos y se inició la planificación del cierre del proyecto. |

Síntesis General de Avance

El proyecto alcanzó un 100% de avance, cumpliendo completamente con los plazos establecidos y los objetivos definidos al inicio del desarrollo. Gracias a la planificación ágil basada en SCRUM y al trabajo colaborativo del equipo, se logró entregar un sistema web totalmente funcional, validado con el cliente y acompañado de su respectiva documentación técnica.

La plataforma desarrollada responde de manera óptima a las necesidades del centro PlayGroup Piececitas, incorporando módulos clave como gestión de usuarios, agenda terapéutica, fichas clínicas, reportes, comunicación interna y portal para apoderados.

Las últimas iteraciones estuvieron enfocadas en mejoras visuales y optimizaciones menores, las cuales también fueron completadas exitosamente. En términos globales, el equipo demostró una integración sólida de competencias técnicas, metodológicas y comunicacionales, alcanzando con éxito la entrega final del proyecto.