# Acta de Reunión

Nombre de la Empresa: PlayGroup PIECECITAS

Dirección: Avenida Las Condes 12345, Oficina 303

Ciudad, Estado, Código Postal: Santiago, Región Metropolitana, 7591234

Fecha: 10 de Octubre de 2025

Hora:  19.30 PM a 20:30PM

Ubicación: Reunión virtual vía Google Meet (link compartido previamente con las participantes)

Presidida por: Thomas Foncea Vidal , Eduardo Otarola, Alessandro Rojas

## Objetivos de la Reunión

El objetivo de esta cuarta reunión fue evaluar el estado de las pruebas funcionales (QA) realizadas sobre los módulos principales del sistema PlayGroup Piececitas, identificando errores, inconsistencias y oportunidades de mejora antes de su entrega final.

Durante la sesión, el equipo analizó los resultados de las pruebas realizadas en el backend (API y base de datos), el frontend (interfaz y navegación), y la interacción general del sistema. Además, se revisaron las observaciones registradas por los usuarios de prueba y se acordaron las correcciones y optimizaciones necesarias para garantizar la estabilidad y usabilidad del producto.

También se planificaron las acciones para la etapa de feedback con el cliente y la preparación de la documentación final, según las directrices del proyecto.

## Revisión de Tareas Pendientes

Durante la reunión, el equipo revisó las tareas definidas en la Acta N°3, enfocadas en finalizar el desarrollo técnico e iniciar la fase de pruebas funcionales del sistema.

- Eduardo Otarola: completó la implementación de los módulos del backend, incluyendo los endpoints de usuarios, citas y fichas clínicas. Realizó pruebas de rendimiento y seguridad básica con resultados positivos, dejando solo ajustes menores en validaciones de entrada.

- Thomas Foncea Vidal: presentó los avances en la integración del frontend con el backend, verificando la comunicación entre los componentes y la correcta visualización de los datos. Además, desarrolló un registro de pruebas unitarias para garantizar la estabilidad de la interfaz y del flujo de datos.

- Alessandro Rojas (Sandro): actualizó los prototipos en Figma conforme a los resultados del desarrollo, corrigiendo detalles visuales y mejorando la usabilidad en las pantallas de agenda y ficha clínica. También colaboró en la validación de la interfaz desde la perspectiva del usuario final.

Se concluyó que los módulos principales del sistema se encuentran funcionales y operativos, permitiendo avanzar a la fase de pruebas de usuario y retroalimentación, previo a la entrega final del proyecto.

## Revisión del Cronograma

Durante la reunión se revisó el avance general del cronograma del proyecto, constatando que las tareas planificadas para la fase de desarrollo e integración técnica se cumplieron dentro de los plazos estimados. Actualmente, el equipo se encuentra ejecutando la fase de pruebas funcionales (QA) según lo programado en la carta Gantt.

Se verificó que el calendario mantiene su alineación con los hitos establecidos:

- Desarrollo backend y frontend: completado.

- Integración de módulos: finalizada con observaciones menores.

- Inicio de pruebas funcionales: en curso.

No obstante, se propuso extender el periodo de QA por dos días adicionales, con el fin de realizar una verificación más exhaustiva antes de pasar a la etapa de retroalimentación con el cliente. Este ajuste no altera las fechas de entrega globales, ya que se compensará dentro del siguiente sprint.

El equipo reafirmó el compromiso de finalizar las pruebas y entregar el informe de QA completo antes del 17  de Octubre  de 2025, asegurando la estabilidad y calidad del sistema antes de la presentación final.

## Gestión de Riesgos

Durante la reunión se identificaron y actualizaron los principales riesgos asociados a la fase de pruebas funcionales (QA). El equipo discutió sus posibles impactos sobre el cronograma y definió medidas de mitigación para mantener la calidad y estabilidad del sistema antes de su entrega final.

| Riesgo identificado | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Errores críticos detectados en módulos del sistema | Retraso en la entrega final y necesidad de reprogramar pruebas | Priorizar la corrección de errores de alta severidad y ejecutar pruebas de regresión automatizadas |
| Inconsistencias en la comunicación entre frontend y backend | Fallos en la visualización de datos y pérdida de integridad funcional | Reforzar pruebas de integración con casos de uso reales y verificar el correcto manejo de API |
| Dificultades en la simulación de datos para pruebas | Resultados incompletos o no representativos | Crear un conjunto de datos de prueba controlado y documentar los escenarios utilizados |
| Sobrecarga de tareas por combinación de QA y documentación final | Posible retraso en entregas y pérdida de foco | Distribuir tareas por prioridad y mantener un control diario de avances en Trello |
| Cambios de última hora solicitados por el cliente | Retrabajo y afectación del alcance del proyecto | Registrar todo cambio en acta y validar su factibilidad técnica antes de implementarlo |

El equipo acordó mantener una vigilancia constante sobre estos riesgos, asignando responsables para cada área crítica y programando una revisión final de QA antes de la preparación del informe técnico y la presentación oficial del proyecto.

## Nuevas Tareas Asignadas

Después de revisar los resultados de las pruebas y analizar los errores detectados, el equipo definió las siguientes tareas para la conclusión del proceso de QA y preparación de la entrega final del proyecto:

| Tarea | Responsable(s) | Fecha de Entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Corregir los errores menores detectados en los módulos de autenticación, agenda y fichas clínicas | Eduardo Otarola / Thomas Foncea | 20/11/2025 | Verificar funcionalidad completa después de las correcciones |
| Realizar una nueva ronda de pruebas de regresión para asegurar que las correcciones no afecten otros módulos | Todo el equipo | 22/11/2025 | Documentar resultados en el informe de QA |
| Actualizar el informe de pruebas funcionales con resultados finales y capturas de evidencia | Thomas Foncea | 24/11/2025 | Incluir casos de prueba, resultados y observaciones del equipo |
| Revisar y optimizar el rendimiento del sistema en base a los resultados de las pruebas | Alessandro Rojas | 23/11/2025 | Evaluar tiempos de respuesta y optimizar consultas SQL |
| Preparar la reunión de retroalimentación con el cliente y docente guía | Thomas Foncea / Alessandro Rojas | 25/11/2025 | Presentar la versión estable del sistema y recibir comentarios finales |

El equipo acordó realizar una última reunión de revisión técnica y cierre tras la entrega del informe de QA, con el objetivo de consolidar los resultados, preparar la documentación final y definir los puntos de la presentación del proyecto APT.