Plan de proyecto (de acuerdo con la metodología de desarrollo seleccionada)

Se eligió la metodología ágil Scrum para la planificación y desarrollo del proyecto PlayGroup Piececitas, debido a su enfoque iterativo, flexible y colaborativo, que permite adaptarse eficientemente a los cambios en los requerimientos del cliente.

Esta metodología facilitó la organización del trabajo en sprints cortos y cíclicos, permitiendo realizar entregas funcionales frecuentes e impulsar una retroalimentación constante con las representantes del cliente. Las terapeutas del centro actuaron como Product Owners, participando activamente en la definición de requisitos, validación de entregables y priorización del backlog.

El equipo de trabajo estuvo compuesto por tres miembros, con roles claramente definidos:

- Scrum Master: Thomas Foncea, encargado de facilitar las ceremonias Scrum, eliminar impedimentos, mantener el enfoque del equipo y velar por el cumplimiento de los objetivos de cada sprint.

- Product Owner: Centro PlayGroup Piececitas, representado por las terapeutas responsables de definir funcionalidades prioritarias, aceptar entregas y retroalimentar al equipo durante las revisiones de sprint.

- Development Team: Alessandro Rojas y Eduardo Otarola, encargados del análisis técnico, diseño de interfaces, desarrollo de funcionalidades (frontend y backend), así como de la implementación de pruebas durante cada iteración.

El plan de trabajo se estructuró en cuatro iteraciones o sprints ágiles, orientados a la entrega continua de valor al cliente. En cada sprint se desarrollaron actividades de análisis, diseño, desarrollo y validación, con entregables funcionales que evolucionaron progresivamente según las prioridades definidas en el Product Backlog.:

| Sprint | Duración Aproximada | Objetivo del Incremento | Entregable Funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Entregar módulo inicial de gestión de agenda | Agenda básica funcional |
| Sprint 2 | 3 semanas | Agregar fichas clínicas + login de usuario | Módulo de fichas clínicas + login operativo |
| Sprint 3 | 4 semanas | Integración de reportes y validaciones | Panel de reportes + validaciones activas |
| Sprint 4 | 3 semanas | Estabilización, pruebas finales, mejoras UI/UX | Versión candidata al despliegue |

Cada sprint contempló reuniones de review y retrospective, donde se evaluaron los avances obtenidos, se identificaron oportunidades de mejora y se ajustaron las prioridades del backlog de producto, garantizando así una evolución constante del desarrollo.

El uso de herramientas como Figma, Draw.io, Visual Studio Code, PostgreSQL y Trello permitió mantener un flujo de trabajo organizado, transparente y colaborativo entre todos los integrantes del equipo.

Gracias al enfoque iterativo de Scrum, el equipo logró cumplir oportunamente con los objetivos establecidos, entregando una solución funcional, validada y documentada, que responde efectivamente a las necesidades reales del centro terapéutico.