# Acta de Reunión

Nombre de la Empresa: PlayGroup PIECECITAS

Dirección: Avenida Las Condes 12345, Oficina 303

Ciudad, Estado, Código Postal: Santiago, Región Metropolitana, 7591234

Fecha: 5 de septiembre de 2025

Hora:  19.30 PM a 20:30PM

Ubicación: Reunión virtual vía Google Meet (link compartido previamente con las participantes)

Presidida por: Thomas Foncea Vidal , Eduardo Otarola, Alessandro Rojas

## Objetivos de la Reunión

El objetivo de esta segunda reunión fue revisar y validar los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en formato IEEE 830, junto con los diagramas UML elaborados (Casos de Uso, Clases y Actividades).

Durante la sesión se discutieron los ajustes necesarios en los nombres de entidades, relaciones y actores, además de verificar que la documentación técnica estuviera alineada con los objetivos del sistema y los entregables de la Fase 2 del proyecto.

## Revisión de Tareas Pendientes

Durante esta reunión se revisaron los compromisos adquiridos en la Acta N°1, verificando el grado de avance de cada integrante:

- Eduardo Otarola: presentó el documento de requerimientos funcionales y no funcionales elaborado bajo el estándar IEEE 830, junto con las primeras versiones de los diagramas de Casos de Uso, Clases y Actividades. Se destacó la claridad en los actores y las relaciones entre módulos del sistema.

- Thomas Foncea Vidal:Eduardo Otarola: entregó la propuesta de arquitectura técnica y el diseño inicial de la base de datos en PostgreSQL, incorporando integridad referencial y normalización.

- Alessandro Rojas: mostró avances en el prototipo de interfaz (mockups) en Figma, centrado en las pantallas de inicio de sesión, panel principal del terapeuta y vista de agenda.

En general, todas las tareas comprometidas fueron cumplidas dentro de los plazos definidos, permitiendo avanzar hacia la validación conjunta de los diagramas y la planificación del desarrollo del sistema.

## Revisión del Cronograma

Durante la reunión se revisó el avance del cronograma de trabajo correspondiente a la Fase 2 del proyecto.
 Se constató que las actividades planificadas para las semanas iniciales —Levantamiento de requerimientos, modelado UML y planificación del proyecto— se completaron dentro de los tiempos establecidos, cumpliendo con los hitos definidos en la carta Gantt.

El equipo acordó mantener la misma estructura de planificación por sprints semanales, enfocando el siguiente ciclo en el inicio del desarrollo del backend y la creación de los primeros componentes del frontend.
 Asimismo, se identificó la necesidad de ajustar algunos plazos para reflejar mejor la carga académica del equipo, sin afectar el cumplimiento global del proyecto.

El cronograma actualizado será revisado nuevamente en la próxima reunión de seguimiento técnico.

## Gestión de Riesgos

Durante la reunión se actualizaron los riesgos identificados y se agregaron nuevos relacionados con el avance hacia la fase de desarrollo. El equipo revisó las medidas preventivas para garantizar la continuidad del proyecto y evitar desviaciones importantes del cronograma.

| Riesgo identificado | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Posible retraso en la entrega del backend por complejidad técnica | Atraso en el inicio del desarrollo frontend y pruebas de integración | Dividir el desarrollo en módulos más pequeños y realizar commits frecuentes en GitHub |
| Dificultades en la integración entre frontend (React) y backend (Node.js) | Errores en la comunicación API y datos inconsistentes | Implementar pruebas de conexión tempranas y documentación clara de los endpoints |
| Cambios en requerimientos por nuevas observaciones del cliente | Retrabajo y ajuste del alcance del sistema | Validar cada cambio en reuniones semanales y registrar modificaciones en el documento IEEE 830 |
| Falta de tiempo por carga académica del equipo | Retrasos en entregas parciales | Reasignar tareas según disponibilidad y reforzar la planificación semanal de sprints |
| Problemas de comunicación o coordinación interna | Descoordinación en la entrega de módulos | Mantener reuniones cortas de seguimiento y registro en Trello de cada avance |

El equipo acordó mantener el monitoreo continuo de estos riesgos en cada reunión, priorizando la comunicación y la gestión del tiempo como factores clave de control.

## Nuevas Tareas Asignadas

Tras la revisión de avances y validación de los requerimientos y diagramas, se definieron las siguientes tareas para la próxima etapa del proyecto:

| Tarea | Responsable(s) | Fecha de Entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar la estructura base del backend (Node.js + PostgreSQL), incluyendo autenticación y endpoints iniciales | Alessandro Rojas (Sandro) | 31/10/2025 | Se priorizarán los módulos de usuarios y gestión de citas |
| Avanzar con la implementación del frontend (React.js) y diseño de componentes visuales del dashboard | Thomas Foncea | 12/11/2025 | Integrar gradualmente las rutas con los endpoints validados |
| Completar el prototipo de interfaz (Figma) con vistas de agenda, ficha clínica y registro de terapeutas | Alessandro Rojas (Sandro) | 21/10/2025 | Enviar versión final para revisión del cliente antes del desarrollo visual |
| Preparar documentación técnica actualizada (diagramas UML finales y arquitectura del sistema) | Thomas Foncea / Eduardo Otarola | 22/10/2025 | Integrar en un único documento técnico para revisión docente |
| Realizar una revisión general del cronograma y tareas en la siguiente reunión | Todo el equipo | 25/10/2025 | Ajustar plazos si es necesario según carga académica |

El equipo acordó mantener reuniones semanales de control, los días viernes a las 19:30 hrs, con el fin de revisar los avances de cada sprint, identificar bloqueos y coordinar la siguiente fase de desarrollo.